График платежей паевых взносов:
I очередь строительства – 2-й платеж (20%) – до 01.05.2014 года;

                                                3-й платеж (50%) – до 01.09.2014 года;

II очередь строительства – 2-й платеж (30%) – до 01.09.2014 года;

                                                  3-й платеж (20%) – до 01.12.2014 года;

                                                  4-й платеж (20%) – до 01.04.2015 года.

Первая очередь строительства:

Позиция I – ввод в эксплуатацию май-июнь 2015 года;

Позиция II – ввод в эксплуатацию декабрь 2015 года;

Вторая очередь строительства

Позиция III – ввод в эксплуатацию май-июнь 2016 года;

Информация о строительстве подземной парковки на 222 машины будет размещена позже.

