Информация о проведенной работе ПЖСК «Учитель»

в августе 2014 года

В настоящий момент установлено ограждение строительной площадки по Московскому пр-кту, 142 у для первой позиции.

Проведены рабаты по проектированию переноса газовой коммуникации, проходящей по земельному участку, и  выполнены работы по  ее переносу.

Проект жилых домов в настоящий момент находится на рассмотрении в государственной экспертизе.

Начаты работы по подготовке строительной площадки и проводятся с 22.08.2014 года земляные работы, т.е. отрывается котлован первой позиции.

Подготовлен к подписанию договор подряда с ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракш» на выполнение строительных работ в котором определена стоимость строительства в расчете из твердой цены 1 кв.м в размере 29 000 рублей и обозначены сроки строительства всего жилого комплекса – окончание строительства до 01 июля 2016 года.

Прошло совещание 28.08.2014 года у Врио губернатора Гордеева А.В. по вопросу строительства жилых домов для ПЖСК «Учитель». В протоке поручений определено:

- Подготовить предложения по разработке программы по строительству школы на земельном участке по адресу: Московский  пр-кт, 142 у;

- Оказывать содействие по всем вопросам строительства ПЖСК «Учитель» с вводом в эксплуатацию первой позиции не позднее августа 2015 года и окончания строительства до 01.07.2016 года;

- Проработать вопросы по кредитованию учителей.

После оформления всей разрешительной документации в Управлении главного архитектора г. Воронеж будут оформляться выписки из реестра каждому члену кооператива – ориентировочно конец сентября 2014 года.

Уважаемые члены кооператива!

Поздравляю Вас с наступающим новым учебным годом!

Желаю Вам успехов в Вашем благородном труде, здоровья, мира и добра!

Председатель правления                                                      Н.Н. Болкунова