Информация о проведенной работе ПЖСК «Учитель»

в ноябре 2014 года

Определена стоимость договора с КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» на осуществление строительного надзора, вся сметная документация проектировщиками представлена в экспертизу. Положительное заключение экспертизы по проектным работам должно быть получено до 15.11.2014 г.

В настоящий момент готовится пакет документов на оформление разрешения на строительство жилых домов.

С 12 ноября на строительной площадке по адресу: г. Воронеж, Московскому пр-кт, 142 у строительная организация ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракш» начинает арматурные работы  подземного цикла строительства первой позиции.

Председатель правления                                                      Н.Н. Болкунова